## Slide 1: 108-1期末校務會議
總務處報告

## Slide 2: 回顧
105.08.05 開始...「了解」總務工作！
莫蘭蒂風災（新大樓屋頂、風雨走廊、機車停車棚、警衛室屋頂、更換新總變壓器500KW..等）-400萬。
全校電話、廣播系統更新為中華電信提供服務-102萬。
共計 502 萬

## Slide 3: 106年度進行的工程
配電機房、食品館變壓器、主電力系統改善工程-350萬。
全校一般教室、行政辦公室冷氣裝設工程-320萬。
活動中心照明,音響改善工程－68萬。
太陽能發電設備工程（60KW+20KW自發自用）-400萬。
輪機模擬教室建置工程-368萬。
共計 1506 萬

## Slide 4: 107年度進行的工程
仁愛樓外牆及廁所整修工程-430萬。
食品科釀造教室整修工程-300萬。
強化校園安全防護計畫-60萬
游泳池用水及環境改善工程-260萬。
養殖科室外養殖池改建工程-665萬。
教學及校園設維護計畫-180萬。
共計 1895 萬

## Slide 5: 108年度進行的工程
全校教室LED照明燈具更新-75萬。
老舊實習場域翻修計畫-601萬。
老舊廁所修繕美化計畫（輪機館、仁愛樓）-343萬。
學生活動中心修繕計畫（1,2期）-650萬
全校一般教室粉刷，仁愛樓、和平樓教室門窗更新、新大樓新增洗手台、輪機館花台等工程-149萬。
新大樓1樓無障礙廁所整建計畫-75.9萬。
5.建置校園安全防護計畫-42.15萬。
6.群科中心學校設備案（含養殖科教室整修）-800萬
7.公有屋頂出租建置太陽光電計畫（回饋自用40KW）
共計2736.05萬

## Slide 6: 109年度將進行的工程
老舊廁所修繕美化專案-400萬（新大樓）。
學生通學步道-210萬（新大樓前）。
老舊警監系統汰換工程-47.6萬（校區監視器）
養殖館後方太陽光電停車場（預估金額1200萬，規劃30個停車位）。
食品館前建置太陽光電陽光球場（預估金額1850萬，規劃4個籃球場）。
建置校園安全計畫-100萬（搶錢中）。
共計3807.6萬
105~109 迄今計畫經費總計 1億零447萬1仟元整。

## Slide 7: 非常建設前，必先有非常破壞 108-2 校園 黑暗期-再次來臨
釀造教室2、3樓持續施工中。
人事室新哺(集)乳室新建工程持續施工中。
新大樓教室門更新工程，預計寒假即開工。
新大樓老舊廁所修繕美化專案，將於農曆春節後開工，5月底前完工驗收結案。
老舊警監系統汰換工程 ，預計2月中旬開工。
太陽光電停車場，預計3月開工。
太陽光電陽光球場，預計4月中旬開工。
學生通學步道，6月底開工。

## Slide 8: 感謝
感謝各位夥伴，認同總務處為了提供更好的校園環境，對於施工期所造成的噪音、種種的不便，給予包容、提醒與回饋。
總務處執行所有計畫均依照採購法規範進行。
感謝3年半來，所有對與我們的質疑、指控、謾罵、挖坑給我們跳、投書部長信箱…等，讓我們有機會停下倉促腳步，仔細檢視哪裡做得不好，進行修正再次成長出發；亦歡迎有意願的同仁，接手總務主任工作我可以大力推薦。
感謝總務處夥伴、主計主任及校長的膽識…！

## Slide 9: 如果有機會...還想做的
食品館廁所修繕美化工程。
操場跑道、排水系統整建工程。

## Slide 10: 祝福
竹報平安
和氣吉祥全家樂﹐
四季平安過好年﹗